|  |
| --- |
| Целевые показатели результативности использования субсидий |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| На начало 2019 года | На конец 2019 года | На конец года следующего за годом завершения строительства | Примечание |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево (1 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы) 5,6 км.**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 316 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 2404 | 5600 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | - | - | - |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Большое Верево (2 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы), 3.2 км**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 314/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 3200 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | да | да | да |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (1 очередь, в том числе проектно-изыскательские работы) 4 км.**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 218/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 2400 | 4000 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | - | - | - |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Романовка (2 очередь, (в том числе проектно-изыскательские работы), 3.8 км.**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 249/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 3700 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | - | - | - |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 1, в том числе проектно-изыскательские работы), 6,15 км**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 224/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 6150 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | нет | нет | да |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Малое Верево (Массив 3, в том числе проектно-изыскательские работы), 4,2 км**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 76/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 4200 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | нет | нет | да |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайя Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 4,9 км**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 157/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 4900 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | нет | нет | да |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д.Вайялово Гатчинского района Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы), 5 км**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 109/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 5000 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | нет | нет | да |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов д. Горки (в том числе проектно-изыскательские работы)**

**4,4 км.** |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 128/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 1800 | 4400 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | - | - | - |  |
| 1. **Распределительный газопровод для газоснабжения жилых домов п. Торфопредприятие Гатчинского района Ленинградской области**
 |
| 1 | Количество домовладений и квартир в населенном пункте, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения в результате предоставления субсидии | шт. | 0 | 0 | 73/0 | Домовладений/квартир |
| 2 | Протяженность построенных газопроводов (в результате предоставления субсидии) | м | 0 | 0 | 4100 |  |
| 3 | Наличие проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы(для объектов проектирования). | да/нет | нет | нет | да |  |