АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЕРЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 года	 				                                                        №43

Об утверждении плана мероприятий (адресная программа) по газификации населенных пунктов на территории МО Веревское сельское поселение на 2017-2019 года

На основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона №69-ФЗ от 31.03.1999 года «О газоснабжении в Российской Федерации» (в редакции от 05.04.2013 года), Решения Совета депутатом МО Веревское сельское поселение №92 от 26.01.2017 года «Об утверждении Положения о газификации индивидуального жилищного фонда в населенных пунктах МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области», Постановления администрации МО Веревское сельское поселение №437 от 23.10.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Социально-экономическое развитие МО Веревское сельское поселение на 2015-2017 года» и Устава МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий (адресная программа) по газификации населенных пунктов на территории МО Веревское сельское поселение на 2017-2019 года, в соответствии с Приложением №1.

2. Реализацию запланированных мероприятий проводить в рамках финансирования подпрограммы «Содержание, развитие сети автомобильных дорог местного значения, жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство на территории МО Веревское сельское поселение.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в сетевом издании «Леноблинформ» и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации Комарова Сергея Александровича.

Глава администрации

МО Веревское сельское поселение                                                              С.М. Ковыляк

исп. Браилко А.А.

Приложение №1 к

Постановлению №43  от 27.01.2017 года

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

в рамках исполнения адресной программы по газификации населенных

пунктов на территории МО Веревское сельское поселение на 2017-2019 года

| Цель: | Реализация государственной политики по обеспечению населения МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области природным газом. |
| --- | --- |
| Задачи: | Улучшение условий жизни населения МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области с максимальным использованием существующей системы распределительных газопроводов, а также на основе вновь построенных газораспределительных сетей. |
| Сроки реализации: | В период с 2017-2019 года |
| Источники финансирования, в том числе по годам: | Расходы Очередной Плановый Плановый |
|  | Всего | финансовый год (2017г.) | период (2018 г.) | Период (2019 г.) |
| - средства местного бюджета - средства бюджета Лен.области | 32,2 134,43 | 10,0 0 | 17,3 41,23 | 4,9 93,2 |
| - другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты: | Реализация настоящих мероприятий позволит газифицировать индивидуальные жилые дома в 7 (семи) населенных пунктах (д.Большое Верево, д.Романовка, д.Горки, д.Вайялово, д.Горки, д.Малое Верево, д.Вайя) на территории МО Веревское сельское поселение построить более 35 км газораспределительных сетей (в том числе обеспечить теплогазоснабжение 2-х многоквартирных жилых домов на 32 квартиры (жилые помещения). |

1.     Общая характеристика сферы реализации адресной программы, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Программой предусмотрено провести следующие работы:

В 2017 оду - выполнение проектно-изыскательских работ в населенных пунктах: д.Большое Верево (1 очередь), д.Романовка (1 очередь), д.Горки. Проведение экспертизы проектной документации. Разработка схем газификации населенных пунктов: д.Вайя, д.Малое Верево (Массив1 и 3), д.Вайялово.

В 2018 году - строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода для газификации домов в населенных пунктах: д.Большое Верево (1 очередь), д.Романовка (1 очередь), д.Горки. Проектно-изыскательские работы в населенных пунктах: д.Большое Верево (2 очередь), д.Романовка (2 очередь), д.Вайя, д.Малое Верево (Массив1 и 3), д.Вайялово, проведение экспертизы проектной документации.

В 2019 году - строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода для газификации домов населенных пунктов: д.Большое Верево (2 очередь), д.Романовка (2 очередь), д.Вайя, д.Малое Верево (Массив1 и 3), д.Вайялово.

Программа носит комплексный характер и предполагает участие в ней администрации МО Веревское сельское поселение, проектных, привлеченных на конкурсной основе, а также иных организаций.

Перечень выполненных мероприятий программы с указанием объемов и источников финансирования, планируемых значений показателей по годам реализации и результатов выполнения мероприятий, указан в Таблице №1.

Газификация населенных пунктов на территории МО Веревское сельское поселение позволит создать условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 2500 человек, постоянно проживающих в вышеуказанных населенных пунктах.

2. Основные цели и задачи Программы, прогноз развития соответствующей сферы реализации адресной программы

Основными целями настоящей Программы являются:

-   обеспечение единого подхода к решению проблем газификации населенных пунктов на территории МО Веревское сельское поселение;

-   улучшение социально-экономических условий жизни населения МО Веревское сельское поселение;

-  содействие проведению реформы жилищно-коммунального хозяйства вследствие повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций;

-   создание условий для развития экономики МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области с учетом промышленной и экологической безопасности, прогрессивных технологий и достижений научно-технического прогресса;

-  внедрение энергоресурсосберегающих технологий.

Для достижения поставленных в настоящей Программе целей предусматривается решить задачи по рациональному использованию средств бюджета МО Веревское сельское поселение, необходимых для обеспечения развития и модернизации газораспределительной системы на территории МО Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области;

В результате реализации мероприятий настоящей Программы предполагается построить более 35000 метров газораспределительных сетей, газифицировав индивидуальные жилые застройки и многоквартирный жилой фонд в д.Романовка:

- д.Большое Верево, протяжённость сетей ориентировочно 8252,8 м.

- д.Романовка, протяжённость сетей ориентировочно 7568 м.

- д.Горки, протяжённость сетей ориентировочно 4457 м.

- д.Вайя, протяжённость сетей ориентировочно 2500,0 м.

- д.Малое Верево, протяжённость сетей ориентировочно 9500,0 м.

- д.Вайялово, протяжённость сетей ориентировочно 3000,0 м.

3.Сроки и этапы реализации Программы

Период реализации Программы составляет 3 года: 2017-2019 год.

4.Ресурсное обеспечение Программы

Для реализации мероприятий настоящей Программы в 2017 году необходимо привлечь 10,0 млн. руб.- Бюджет МО Веревское сельское поселение, из них:

в д.Большое Верево на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 3,5 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение;

в д.Романовка на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 2,8 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

в д.Горки на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 3,2 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение.

Для разработки Схем газоснабжения населенных пунктов: д.Вайя, д.Малое Верево (массив 1 и массив 3), д.Вайялово – 0.4 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

Для проведения экспертизы проектной документации - 0,1 млн.руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

Для реализации мероприятий настоящей Программы в 2018 году необходимо привлечь 58,5 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 17,3 млн.руб. и бюджет Ленинградской области – 41,2 млн.руб.

в д.Большое Верево на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 2,4 млн. руб. - бюджет МО Веревское сельское поселение

на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – 17,4 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 0,870 млн.руб. и бюджет Ленинградской области – 16,530 млн.руб.

в д.Романовка на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 2,7 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – 10,0 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 0,5 млн.руб.

бюджет Ленинградской области  – 9,5 млн.руб.

в д.Горки на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – 16,0 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 0,8 млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 15,200 млн.руб.

в д.Вайя на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 2,5 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

в д.Малое Верево на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 5 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

в д.Вайялово на проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации — 2,5 млн. руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение

Для реализации мероприятий настоящей Программы в 2019 году необходимо привлечь 98,1 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 4, 9 млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 93,2 млн.руб.

в д.Большое Верево на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – 8,1 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 0, 4млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 7,7 млн.руб.

в д.Романовка на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – 10,0 млн. руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 0,5 млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 9,5 млн.руб.

в д.Вайя на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – ориентировочно 15,0 млн.руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 0, 75 млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 14,25 млн.руб.

в д.Малое Верево на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – ориентировочно 40,0 млн.руб.

бюджет МО Веревское сельское поселение – 2, 0 млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 38,0 млн.руб.

в д.Вайялово на строительно-монтажные работы по строительству распределительного газопровода – ориентировочно 25,0 млн.руб., из них:

бюджет МО Веревское сельское поселение – 1,25 млн.руб.

бюджет Ленинградской области – 23,75 млн.руб.

Для проведения экспертизы проектной документации - 1,0 млн.руб.- бюджет МО Веревское сельское поселение.

5. Организационный и экономический

механизмы реализации Программы

Администрация МО Веревское сельское поселение выполняет функции Заказчика по проектированию и строительству объектов газового хозяйства на территории МО Веревское сельское поселение.

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения Заказчиками (исполнителями) Программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских работ по газификации.

6. Ожидаемые результаты от реализации Программы

Реализация настоящей Программы позволит:

-   повысить уровень газификации территории МО Веревское сельское поселение, газифицировав населенные пункты: д.Большое Верево, д.Романовка, д.Горки, д.Вайя, д.Малое Верево (Массив 1 и 3), д.Вайялово создав тем самым условия для непосредственной возможности подключения к газораспределительным сетям более 2500 человек, постоянно проживающих на территории МО Веревское сельское поселение, возможности пользования природным газом;

-  построить 35 км газораспределительных сетей;

-   улучшить экологическую обстановку в МО Веревское сельское поселение.

Таблица №1

Перечень мероприятий по газификации МО Веревское сельское поселение на 2017-2019 года.

| № п/п | Наименование объектов Программы | Ед.измерения | Сроки исполнения | Ориентировочная стоимость работ (млн.руб) | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ПИР | СМР | Гос экспертиза |  | Схема,ПИР | СМР | Гос.экспертизы |
|  |  |  |  |  |  |  | Бюджет муниципального образования | Бюджет муниципального образования | Бюджет муниципального образования |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Разработка Схем газоснабжения населенных пунктов | 4 схемы |  |  |  | 0,4 | 0,4 | 0 | 0 |
| 2 | проектно-изыскательские работы и проведение экспертизы проектной документации населенных пунктов | 7 ПСД | 2017-2018 | 2018-2019 | 2017-2019 | 25,5 | 24,1 | 0 | 1,1 |
| 3 | Распределительный газопровод жилые дома в населенных пунктах | 35 км. | 2017-2019 | 2018-2019 | 2017-2019 | 141,5 | 0 | 7,1 | 0 |
|  | Итого: Всего: | 2017 год |  | 10,0 | 9,9 | 0 | 0,1 |
|  |  | 2018 год |  | 60,0 | 15,1 | 2,2 | 1 |
|  |  | 2019 год |  | 96,0 | 0 | 4,9 | 0 |
|  |  | 166= 134,0-ОБ 32,0-МБ |